РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУБРОВСКИЙ  РАЙОН

РЕКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от  18.04.2013 года                                                                                                                 №  9

с.  Рековичи

Об   утверждении   целевой     программы

«Комплексное  развитие  систем коммунальной

инфраструктуры  муниципального образования

«Рековичское сельское поселение на 2013-2017 г.г.»

В целях обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно- коммунального хозяйства и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов  к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений

РЕКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШИЛ:

1. Утвердить целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Рековичское  сельское  поселение» на 2013-2017 годы» (прилагается)

2.  Ведущему специалисту администрации Рековичского сельского поселения (.Тишиной Л.И.) предусмотреть денежные средства  в бюджете муниципального образования для обеспечения целевой программы.

3.  Контроль за реализацией настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономическим вопросам  (Шкаберин И.И.), ведущего специалиста  администрации Рековичского сельского поселения Л.И. Тишину.

Глава Рековичской

сельской администрации                                                                                   Т.М. Казорина

- ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования    «Рековичское сельское  поселение» на 2013 – 2017 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рековичское сельское поселение» на 2013 – 2017 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный Закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный Закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный Закон от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| Заказчик Программы | Рековичская сельская администрация Дубровского района Брянской области |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Рековичского сельского поселения Дубровского района Брянской области, Организации коммунального комплекса |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: -обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; - повышение качества очистки питьевой воды; - создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство; -повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - увеличение пропускной способности сетей водоснабжения; -модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: -разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; - реконструкция и ремонт существующих объектов водоснабжения, тепло и электроснабжения, утилизации ТБО; - увеличение пропускной способности сетей; - замена устаревшего и изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков; - сокращение потерь по воде; - внедрение мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов и ежегодное снижение затрат бюджетной сферы на оплату топливно-энергетических ресурсов. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2013-2017 г.: 1-й этап 2013 год; 2-й этап 2014-2017годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой Программы составляет- 3500,0 тыс. руб. в т.ч.: бюджет муниципального образования «Рековичское сельское поселение»- 250,0 тыс.руб; иные источники -3250,0 тыс.руб в т. ч. по годам: 2013г. - 50,0 тыс.рублей 2014г. - 1500, 0 тыс.рублей 2015г. - 1500,0 тыс.рублей 2016г.- 200,0 тыс.рублей 2017г..- 250,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | Обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений. Обеспечение надежности очистки питьевой воды. Улучшение экологического состояния окружающей среды. Модернизация источников тепла, эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь, повышение уровня жизнеобеспечения объектов социальной сферы. Обеспечение населения природным газом. Обеспечение надежности работы систем электроснабжения. |

2.Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации»,. Генеральный план Рековичского сельского поселения Дубровского района, Брянская область, Федеральный Закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении».

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е.  холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)  в соответствии с потребностями Рековичского сельского поселения, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям  развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены  ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений. Данная программа ориентирована на устойчивое развитие  Рековичского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры Рековичского сельского поселения предусматривает повышения качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами путем снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию данных объектов посредством внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования  организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными мероприятиями

Программа реформирования и модернизации системы жилищно-коммунальной инфраструктуры проводится в     Рековичском сельском поселении  с 2006  года.

За прошедшее время жители  67 многоквартирных домов выбрали способ их управления , из них : жители   2 многоквартирных жилых  домов выбрали управление через управляющую компанию ООО «Рем Сервис»  п.Дубровка,  жители  65  многоквартирных  жилых домов выбрали самостоятельный способ управления.

Водопроводные сети  находятся в   муниципальной собственности администрации муниципального образования «Рековичское сельское поселение» Дубровского района. Обслуживанием водопроводных сетей и  водонапорных башен  занимается  МУП «Дубровский  районный водоканал»

Водоотведение - местная канализация. Централизованное отопление   отсутствует, обеспечение теплом производится посредством автономного  отопления, с использованием природного газа. Обслуживающая организация ОАО «Брянскоблгаз» ПУ «Дубровкамежрайгаз».

Электрические сети сельского поселения находятся в собственности ОАО «МРСК-центр» и ООО «Брянскоблэлектро».

Утверждение тарифов на услуги организаций коммунального комплекса осуществляется в соответствии с общими принципами регулирования тарифов и надбавок, предусмотренных Федеральным Законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и правилами, утвержденными Правительством РФ.

Установление тарифов обеспечивает полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных и инвестиционных программ.

Расчеты потребителей за услуги организаций коммунального комплекса осуществляются исходя из суммы, включающей тариф для потребителей и надбавку к тарифу.

С целью снижения производственных затрат, повышению экономической эффективности оказания услуг разработана программа ресурсоэнергосбережения ..

Установлена доля платежа населения за  жилищно-коммунальные услуги в размере 100% экономически обоснованных тарифов.

Реализация всех указанных мероприятий позволила не допустить развала системы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить бесперебойную и надежную работу  инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства.

По данным   МУП «Дубровский районный водоканал»  износ водопроводных сетей  поселении составляет  82% :

Работы, проводимые эксплуатирующими организациями по замене ветхих сетей позволяют  поддерживать их в безаварийном  состоянии, но не дают должного эффекта, так как  старение сетей происходит  быстрее и замены требуют все больше изношенных сетей, что приводит к увеличению затрат на их ремонт,. В условиях ограничения роста тарифов направить дополнительные финансовые средства на ремонт не предоставляется возможным, в коечном итоге это может привести к крупным, сложно устранимым авариям.

В  целях обеспечения развития жилищного и промышленного строительства необходимо не только проводить модернизацию инженерных сетей, но и их строительство.

Отопительные котельные строились в поселении в основном в 80 годы 20 века и в настоящее время их оборудование физически и морально устарело, является сверхэнергоемким и требует замены  и модернизации. Эти мероприятия  также  требуют значительных затрат.

Приведенные факторы состояния коммунальной инфраструктуры  свидетельствуют о том, что единственным способом преодоления сложившейся ситуации является строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, которое обеспечит развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повысит качество производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшит экологическую ситуацию на территории  поселения и снизит энергоемкость производства.

Учитывая, что  коммунальные системы довольно капиталоемки и масштабны, добиться существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени трудно. Поэтому целесообразно использовать программно-целевой метод решения перечисленных выше проблем, поскольку эти проблемы:

-входят в число приоритетов формирования федеральных и областных целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные  ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, создать  условия для устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса;

-полностью соответствуют стратегии государственной политики развития жилищно-коммунального хозяйства;

-имеют межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального и регионального центров;

-не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют бюджетных  расходов в течение 8-12 лет.

На основании утвержденной  долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рековичское сельское поселение» орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов.

Утвержденная программа комплексного развития является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства.

4. Эффективность и социально - экономические

последствия реализации Программы.

Успешная реализация данной программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на предоставление коммунальных услуг;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организаций энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций коммунального комплекса;

- разработать инвестиционные проекты программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей.

Реализация разработанной программы - экономическая основа снижения издержек на производство услуг при реформировании жилищно-коммунального хозяйства.

5. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса Рековичского сельского  поселения, где основные мероприятия ориентированы на:

  - привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

  - внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

- Основными задачами Программы являются:

.5.1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

  - разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

  - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных  программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

  - проверка предложенных предприятиями коммунального комплекса  инвестиционных и производственных программ строительства и модернизации систем коммунального комплекса;

  - привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации утвержденных инвестиционных и производственных программ;

  - разработка методики проведения мониторинга инвестиционных и производственных программ.

5.2. Повышение качества надежности предоставления коммунальных услуг населению,

возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния :

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

- 6. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет выполняться поэтапно в течение 2013 – 2017 г.г.

На первом этапе (2013 год) будут реализованы следующие мероприятия:

- завершение формирования нормативно-правовой базы для осуществления реализации Программы

На втором этапе 2014-2017 годы:

- модернизация коммунальной инфраструктуры.

В перспективе (2017-2020 годы) будет реализован основной блок мероприятий Программы по реализации инвестиционных  программ организаций коммунального комплекса:

- наращивание и дальнейшая модернизация коммунальной инфраструктуры.

- 7. Механизм реализации Программы

Механизм взаимодействия Рековичской сельской администрации, организаций коммунального комплекса (ОКК) в реализации настоящей Программы выражается в следующей форме:

7.1. Рековичская  сельская  администрация:

- разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рековичского сельского  поселения;

-    оказывает содействие по заключению с организациями коммунального комплекса

договоров в целях развития системы коммунальной инфраструктуры,

определяющие условия реализации утвержденной  инвестиционной программы

данной организации;

- проводит анализ доступности для потребителей  товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для  потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- проводит мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

7.2  Организации коммунального комплекса :

- готовит проект инвестиционной программы и расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы на срок не менее 3 (трех) лет;

-      подготовленный проект  инвестиционной программы согласовывается с

администрацией     поселения;

-   в случае необходимости  в проект инвестиционной программы вносятся изменения.

Средства, получаемые организациями коммунального комплекса на строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, формируются за счет:

- платы за подключение равной произведению тарифа  на подключение и запрашиваемой нагрузки и инвестиционной составляющей равной произведению надбавки к цене (тарифу) для потребителей и количеству поставленной потребителям за год услуге (теплу, воде и т.д.);

- ассигнований из бюджетов всех уровней и средств предприятий.

- 8. Краткая характеристика  Рековичского сельского  поселения

Муниципальное образование «Рековичское сельское поселение»  включает в себя населенные пункты: деревня Вязовск, деревня Голубея, деревня Девочкино, деревня Должанская Слобода, деревня Загорье, деревня Зимницкая Слобода, деревня Казаново железнодорожная станция Рековичи, село Рековичи.

Административным центром муниципального образования является село Рековичи..

Территория  сельского поселения – 9911,0 га.

На 01.01.2012 г. на территории поселения проживало – 1230 человек.

Расположено поселение  в восточной части муниципального образования "Дубровский район"  в 88 км от областного центра г.Брянска,

С северо-восточной стороны поселение граничит с землями Рогнединского района, с юго-восточной стороны поселение граничит с землями Жуковского района, с юго-западной стороны - с землями Пеклинского сельского поселения, с  северо-западной стороны - с землями Дубровского городского поселения.

- 9. Основные направления программных мероприятий.

Основными направлениями программных мероприятий, намеченных к реализации являются строительство и модернизация объектов инженерной  инфраструктуры муниципального образования «Рековичское сельское поселение».

При планировании мероприятий использовались проектные решения и мероприятия, изложенные в «Генеральном плане Рековичского сельского поселения  Дубровского района, Брянской  области».

Планируемые мероприятия изложены в подпрограммах данной программы.

9.1.Подпрограмма « Строительство новых сетей и объектов коммунальной

инфраструктуры».

Основными проблемами являются износ существующих систем коммунальной инфраструктуры, отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство коммунальной инфраструктуры, а также обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

Основной целью подпрограммы является обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на рынке жилищного качественного строительства, удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах, улучшение экологической обстановки  в сельском поселении.

Объемы  финансирования  указаны исходя из сложившейся в настоящее время стоимости работ, будут привязаны к объемам финансирования из бюджета области и подлежат ежегодной корректировке.

9.1.1. Система водоснабжения.

Водоснабжение жителей Рековичского поселения осуществляется как централизованными, так и децентрализованными системами. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Рековичского  сельского поселения являются подземные воды. В настоящее время на территории сельского поселения эксплуатируется 6 артезианскихе скважин.

- Таблица. Источники водоснабжения Рековичского  сельского поселения

| № | Название населенного пункта | Кол-во артскажин |
| --- | --- | --- |
| 1 | деревня Вязовске | 1 |
| 2 | поселок Голубея | 1 |
| 3 | Деревни Казаново и Девочкино | 1 |
| 4 | Деревня Зимницкая Слобода | 1 |
| 5 | Село Рековичи | 2 |

В Рековичском  сельском поселении системы водоснабжения  достаточно развиты. Централизованным  водоснабжением обеспечено 1180 жителей (96%).

Небольшая часть жителей Рековичского  сельского поселения не обеспечена водозаборамии снабжается водой за счёт индивидуальных трубчатых и шахтных колодцев. На территории сельского поселения имеется 12 общественных колодца.

Общественные колодцы Рековичского сельского поселения:

Деревня Вязовск –   4 шт.;

Деревня Казаново –1 шт.;

Деревня  Голубея – 1 шт.

Деревня Загорье   -  1 шт:

ж/д ст.Рековичи   -  2 шт;

с.Рековичи            -  2 шт;

д.Зим.Слобода     -   1 шт

Общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети в населенных пунктах Рековичского сельского поселения – 28,0 км, из которых в ветхом состоянии находятся  7.5  км, что составляет 27% от общей протяженности водопроводов. Из-за износа водопроводных сетей и сооружений имеют место случаи аварийных ситуаций.  Аварии на сетях приводят  к перебоям в подаче воды населению и вторичному загрязнению питьевой воды. По отдельным оценкам, утечки составляют до 25% от объёма всей поданной воды.

- Таблица.  Сведения о состоянии водопроводных сетей  Рековичского

сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Протяженность водопроводных сетей, км | Требует замены, км |
| --- | --- | --- |
| деревня Вязовске | 5,4 | 2 |
| поселок Голубея | 2,7 | 0,6 |
| Деревни Казаново и Девочкино | 3,2 | – |
| Деревня Зимницкая Слобода | 7,1 | 2,0 |
| Село Рековичи | 9,6 | 2,8 |

На территории сельского поселения проводятся мероприятия по реконструкции  водопроводных сетей. Всего было заменено 0,4 км водопроводных сетей, а так же произведен капитальный ремонт  водопроводной скважины в деревни Голубея..

Планируется  ремонт водопроводной башни  и водопроводных сетей в село Рековичи

- Ремонт централизованных систем водоснабжения

в 2013-2017 годах

Решение проблемы: Обеспечение населения централизованным водоснабжением

- Ожидаемый результат: Улучшение условий  подачи питьевой воды

Таблица.

| №пп | Наименование мероприятий | Стоимость руб. | Год реализации | Планируемая сумма финансирования местного бюджет , руб | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт водонапорной башни в с.Рековичи | 125000 | 2013г | 50000 | Администрация поселения., МУП «Дубровский районный водоканал» |
| 2. | Ремонт водопроводных сетей | 200000 | 2014 | 20000 | Администрация поселения., МУП «Дубровский районный водоканал» |
| 3 | Строи тельство новой водонапорной башни | 3000000 | 2015 | 150000 |  |
| 4. | Ремонт водопроводных сетей в д.вязовск | 175000 | 2016 | 18000 |  |

Реализация подпрограммы ремонта водопроводных сетей позволит  уличшить качество подачи питьевой воды населению.

9.1.2.  Водоотведение

Централизованной канализацией  поселение необеспечено.

Удаление сточных вод в населенных пунктах происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки.

- 10. Электроснабжение

Рековичсое  сельское поселение снабжается электроэнергией от Брянской энергосистемы. Брянская энергосистема является дефицитной. Потребность области в электроэнергии обеспечивается как собственными источниками, расположенными на территории области, так и с оптового рынка электроэнергии и мощности. Преобладающая часть электроэнергии поступает из-за пределов области по линиям 750кВ «Смоленская АЭС – Новобрянская» и «Курская АЭС – Новобрянская».

Собственных генерирующих мощностей на территории сельского поселения нет.

В целом наблюдается значительный рост потребления электроэнергии жителями Рековичскогосельского поселения .

Мощность существующей системы электроснабжения Рековичского сельского поселения удовлетворяет потребностям коммунально-бытовых и промышленных потребителей поселения.

11.Газоснабжение

Газоснабжение Рековичскогосельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом (природным газом – 720%, сжиженным газом – 28%).. Природный газ поставляется потребителям через ГРС по системе газопроводов-отводов от магистральных газопроводов. Негазифицированные населённые пункты сельского поселения снабжаются сжиженным газом.

Протяженность газовых сетей на территории сельского поселения составляет 19,8 км.

12.Благоустройство территории

Одним из жизненно важных вопросов местного значения и частью программы социально-экономического развития на текущий и последующие годы является организация благоустройства территории муниципального образования. Она подразумевает проведение, органами местного самоуправления самостоятельно, привлекая местных жителей, работ по содержанию территории населенных пунктов: проезжей части дорог, площадок и других объектов благоустройства, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Рековичским  сельским поселением на 2013-2017 годы» планируется дальнейшее проведение комплексного благоустройства населенных пунктов поселения с оборудованием детских площадок, созданием радующих глаз газонов, цветников, клумб, обустройством придомовых территорий многоэтажных домов, установкой ограждений, ликвидацией несанкционированных свалок и др.

Большое внимание будет уделено ремонту, реконструкции дорог, объектов культурного наследия, мест массового отдыха жителей, благоустройству и озеленению территории сельского поселения.

13.Сбор и вывоз ТБО.

Вывоз твердых бытовых отходов производится ООО  «Рем Сервис» по договорам с  населением.

14.Механизм реализации программы.

В реализации программы предусматривается участие органов местного самоуправления Дубровского  района( по согласованию).

Программа направлена на консолидацию бюджетных, а также внебюджетных

средств.

К задачам органов исполнительной власти поселения по реализации программы относятся:

-привлечение финансовых средств из бюджетов всех уровней на реализацию программы;

-финансирование за счет местного бюджета программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения.

15.Организационное и информационное обеспечение реализации

программы.

Администрация сельского поселения анализирует и корректирует ход выполнения программы и вносит предложения по совершенствованию реализации программы.

16.Оценка эффективности и социально- экономических последствий

реализации программы.

Индикаторами реализации основных мероприятий программы по способу их выражения являются не только количественные показатели, но и  качественные характеристики, которые выражаются  в улучшении и повышении надежности предоставляемых коммунальных услуг.

Реализация программы потребует системного подхода к решению задач вытекающих из поставленной цели, поэтапного их выполнения с учетом определенных приоритетов в соответствующем периоде реализации.

Оценка эффективности реализации программы  производится ежегодно и информация представляется  Рековичскому сельскому Совету народных депутатов.

Успешная реализация программы позволит :

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов и довести уровень износа до 45%;

- улучшить качество коммунального обслуживания населения, комфортность и безопасность условий проживания граждан.